A raíz de las necesidades de informatización de los procesos de las diferentes áreas del sistema NC, el área de informática de la Oficina Nacional de Normalización trabaja en el PROYECTO DE INFORMATIZACIÓN DEL SISTEMA NC. El mismo, en su fase de planificación, contempla el levantamiento de requisitos de automatización de cada área, por lo que es necesario, que cada director de política en esta fase.

En el transcurso de la presente semana, debe quedar definido el orden en que se realizará la reunión inicial con cada dirección, cada director debe definir un día de la próxima semana según su disponibilidad. Es importante que se tenga claro cuáles procesos de cada área pueden ser automatizados para acelerar la captura de requisitos.

La implementación de las políticas y estrategias de informatización y de comunicación cumplimentando los programas de comunicación y divulgación en NMCA e ISA, se evalúa de positiva. Se culminó la evaluación del Sitio Web 2.0 el cual se encuentra listo para el inicio de la generación de contenido con información que abarca a la OTNH. De manera general fueron actualizadas todas las  licencias de Red correspondientes a Certificación del Sistema Informático y del Plan de Seguridad Informática, se renovó con el MINCOM la licencia Autorización de operación de una Red Propia de Datos y se obtuvo el autorizo para el uso de la red y la evaluación de Acerprot en las tres provincias. Existió un avance en el uso y explotación del módulo de Inspección y Supervisión de la aplicación Web Normet, proceso que cerrará el ciclo previsto para el total funcionamiento de esta aplicación en el área de Normalización; quedando pendiente las acciones correspondientes a la capacitación de los técnicos. Fueron cumplidas las indicaciones de la ONN en relación al uso de las  etiquetas de manera permanente, así como con la creación del perfil institucional en la red social facebook y el uso de la Internet y el Twitter.